Direktion wählen…

Amt einfügen…

Beschaffungsanalyse

[Projektname einfügen…]

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

## Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

## Hinweise zum HERMES-Dokument

Original HERMES-Dokument (Inhalt unverändert)

## Ziel und Zweck des Dokuments

Die Beschaffungsanalyse beschreibt u.a. den konkreten Handlungsbedarf, was durch wen und wann beschafft werden soll, wie sich der Markt präsentiert, welche anderen Rahmenbedingungen zu beachten sind und welches Beschaffungsverfahren zum Tragen kommt. Die Analyse wird mit den Controlling- und Vorgabestellen für das Beschaffungswesen abgestimmt.

Die Beschaffungsanalyse bildet als Ergänzung zur Studie die Grundlage für die Entscheidung, ob die Projektfortsetzung freigegeben wird oder nicht. Ebenso ist sie die Voraussetzung für die Erarbeitung des Projektmanagementplans und des Durchführungsauftrags.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

## Hinweise zur Anwendung des Dokuments

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Inhaltsverzeichnis

Beschaffungsanalyse	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Ziel und Zweck des Dokuments	1

Hinweise zur Anwendung des Dokuments	1

1	Grund für die Beschaffung, Handlungsbedarf	3

2	Beschaffungsinhalte	3

2.1	Beschaffungsbedarf	3

2.2	Beschaffungsgegenstand mit Art, Zustand und Qualität	3

2.3	Verfügbarkeit auf dem Markt	3

3	Anbieter und Lieferanten	3

3.1	Mögliche Anbieter und Lieferanten	3

3.2	Bestehende Lieferanten	3

3.3	Bestehende Verträge und deren Laufdauer	4

3.4	Anforderungen an die Anbieter	4

3.5	Auswahl potenzieller Anbieter	4

3.6	Gewünschte Vertriebsart	4

4	Rollen und ihre Verantwortung	4

4.1	Aufgaben und Verantwortung Projektleiter	4

4.2	Aufgaben und Verantwortung Projektteam	5

4.3	Aufgaben und Verantwortung Beschaffungsabteilung/Einkauf	5

5	Terminliche Aspekte	5

6	Finanzielle Aspekte	5

7	Approximative Vorkalkulation / Wirtschaftlichkeitsvorschau	6

8	Beschaffungsrechtliche Aspekte	6

9	Standards der Beschaffung	6

9.1	Welche Dokumente werden bei der Beschaffung benutzt?	6

9.2	Wie sind die Prozessschritte bei der Beschaffung gestaltet?	6

10	Vertragsformen	6

10.1	Welche Vertragsformen kommen zur Anwendung?	6

11	Abstimmung der Prozesse	7

11.1	In welcher Weise werden die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen dem Prozess der Beschaffung und anderen vor- oder nachgelagerten Prozessen gemanagt?	7

11.2	Unterscheidet sich die Beschaffung je nach Lösungsvariante aus der Studie?	7

12	Beschaffungsplan	7

13	Ausschreibungsverfahren	7

14	Vorgehen bei Fragen zur Ausschreibung, zu den Unterlagen	8

15	Unterschriften	9

Abkürzungen und Glossar	9

# Grund für die Beschaffung, Handlungsbedarf

Text…

Beispiel: Das kompetitive Marktumfeld zwingt zu einer immer effizienteren Herstellung unserer Produkte. Ein entsprechendes Verbesserungspotential wurde im Bereich Lager und Kommissionieren erkannt. Hier wäre es wichtig, an welchen Stationen die …

# Beschaffungsinhalte

## Beschaffungsbedarf

Text, z.B., für die Überwachung der gesamten Lieferkette im Lager ist eine RFID-Lösung zu beschaffen

## Beschaffungsgegenstand mit Art, Zustand und Qualität

Text…

Soft- und Hardware RFID System, Planung, Customizing, Installation, Betrieb und Wartung als jährlicher Fixbetrag für das gesamte Lagerareal in ABC

## Verfügbarkeit auf dem Markt

Text…

Es gibt verschiedene Anbieter auf dem Markt, die sich insbesondere durch ihre jeweilige Fokussierung unterscheiden. Während einige Firmen ihre eigenen RFID-Komponenten erstellen, kaufen andere diese ein und positionieren sich als GU im RFID-Projektgeschäft …

# Anbieter und Lieferanten

## Mögliche Anbieter und Lieferanten

| Nr. | Anbieter | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | ABC Software AG | Marktführer für RFID-Komponenten, weltweit |
| 03 | 123 IT AG | Spezialisierte CH KMU für RFID-Lösungen |
| 04 | XY SaaS AG | Fokus auf RFID-Lösungen und Cloud basierte Dienstleistungen |
| … |  |  |

## Bestehende Lieferanten

| Nr. | Anbieter | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | ABC Software AG | Marktführer für RFID-Komponenten, weltweit |
| 03 | … |  |
| … |  |  |

## Bestehende Verträge und deren Laufdauer

| Nr. | Verträge | Verträge | Laufdauer |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | … |  |  |
| 02 | ABC Vertrag | ABC Software AG | bis tt.mm.jjj |
| 03 | XYZ Vertrag | ABC Software AG | bis tt.mm.jjj |
| … |  |  |  |

## Anforderungen an die Anbieter

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Erfahrung | Nachweislich > 5 Jahre Erfahrung im Bereich RFID, belegt mit entsprechenden Projektreferenzen |
| 03 | Erreichbarkeit vor Ort | Muss innerhalb 3 Stunden vor Ort sein nach Aufbieten |
| 04 | Kommunikation in Englisch |  |
| … |  |  |

## Auswahl potenzieller Anbieter

Auswahl von Anbietern aus Kapitel 3.1, welche für eine Vergabe in Frage kommen.

| Nr. | Anbieter | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | ABC Software AG | Marktführer für RFID Komponenten, weltweit |
| 03 | XY SaaS AG | Fokus auf RFID Lösungen und Cloud basierte Dienstleistungen |
| … |  |  |

## Gewünschte Vertriebsart

Text…

Angabe die Vertriebsart, bei Dienstleistungen beispielsweise Werkvertrag, Dienstleistungsvertrag mit Zeitbudget, etc. bei Produkten etwa Kauf, Leasing, Finanzierung, etc.

# Rollen und ihre Verantwortung

## Aufgaben und Verantwortung Projektleiter

| Nr. | Aufgaben und Verantwortung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Ressourcen planen | Personelle und finanzielle Ressourcen für die Beschaffung planen |
| 03 | Beschaffungsanalyse abstimmen | Beschaffungsanalyse mit den für das Beschaffungswesen verantwortlichen Controlling- und Vorgabestellen abstimmen. |
| 04 | Kriterienkatalog für Angebotserstellung | Beschaffungsanalyse mit den für das Beschaffungswesen verantwortlichen Controlling- und Vorgabestellen abstimmen. |
| … |  |  |

## Aufgaben und Verantwortung Projektteam

| Nr. | Aufgaben und Verantwortung Projektteam | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Fachliche Fragen beantworten | Fachliche Fragestellungen, welche von den Lieferanten über den SPOC Beschaffung eingehen, über diesen beantworten |
| … |  |  |

## Aufgaben und Verantwortung Beschaffungsabteilung/Einkauf

| Nr. | Aufgaben und Verantwortung Beschaffungsabteilung/Einkauf | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Administrative Koordination und SPOC | Koordiniert den Ablauf aus administrativer Sicht, ist einzige Anlaufstelle für Lieferanten |
| … |  |  |

# Terminliche Aspekte

| Datum. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| … | … |  |
| tt.mm.jjjj | Beschaffungsunterlagen erstellen | Es sind alle Unterlagen zu erstellen, zu besorgen, die die Anbieter erhalten für die Erstellung ihres Angebots |
| … | Potenzielle Anbieter anschreiben / Ausschreibung starten |  |
| … |  |  |

# Finanzielle Aspekte

Text…

Mit welchen Kosten ist für das Beschaffungsobjekt zu rechnen? Ist die Finanzierung für das gesamte Beschaffungsvorhaben gewährleistet, inkl. Folgekosten?

# Approximative Vorkalkulation / Wirtschaftlichkeitsvorschau

Text…

Mit Microsoft Excel öffnen und anpassen (rechte Maustaste – Objekt – Öffnen), eigene Werte eingeben

# Beschaffungsrechtliche Aspekte

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 01 | ISO9001 Nachweis | Gültiger Nachweis einer ISO9001 Zertifizierung des Anbieters |
| 02 | Handelsregisterauszüge | Aktuelle, nicht älter als 3 Monate, HR-Auszüge der Anbieter |
| … |  |  |

# Standards der Beschaffung

## Welche Dokumente werden bei der Beschaffung benutzt?

| Nr. | Dokument | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Studie | Projekt RFID Lager, Studie, 10.10.2021 |
| 03 | Grundriss Lager | Grundriss Lager ABC, Version 3.5, 01.06.2018 |
| … |  |  |

## Wie sind die Prozessschritte bei der Beschaffung gestaltet?

| Nr. | Prozessschritt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| nn | Meilenstein Ausschreibung |  |
| nn | Meilenstein Zuschlag |  |
| … |  |  |

# Vertragsformen

## Welche Vertragsformen kommen zur Anwendung?

| Nr. | Vertragsform | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Leasingvertrag für HW | Die Hardware wird mittels Leasing beschafft |
| 03 | Lizenzvertrag für SW | Lizenzvertrag für RFID-Software |
| 04 | Dienstleistungsvertrag für Wartung und Betrieb |  |
| … |  |  |

# Abstimmung der Prozesse

## In welcher Weise werden die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen dem Prozess der Beschaffung und anderen vor- oder nachgelagerten Prozessen gemanagt?

Text…

## Unterscheidet sich die Beschaffung je nach Lösungsvariante aus der Studie?

Text…

# Beschaffungsplan

Text…

Wann soll beschafft werden? Welcher ist der geplante Zeitraum/Nutzungsdauer? Wie ist die zeitliche Abstimmung mit dem Projekt? Wie sieht der konkrete Beschaffungsplan aus?

# Ausschreibungsverfahren

Text…

4 verschiedene Vergabeverfahren:

Offenes Verfahren. Bei diesem Verfahren wird der Auftrag öffentlich ausgeschrieben und jeder Anbieter kann eine Offerte einreichen.

Selektives Verfahren. Bei diesem Verfahren können interessierte Anbieter ihre Teilnahme beantragen. Wer vom Auftraggeber ausgewählt wurde, kann anschliessend eine Offerte einreichen.

Einladungsverfahren. Bei diesem Verfahren findet keine öffentliche Ausschreibung statt. Die Beschaffungsstelle fordert mindestens drei Anbieter direkt auf, eine Offerte einzureichen.

Freihändige Vergabe. Bei diesem Verfahren findet keine öffentliche Ausschreibung statt. Die Beschaffungsstelle vergibt einen Auftrag direkt an einen Anbieter, wobei die Gründe für diese Ausnahme zu erläutern sind.

# Vorgehen bei Fragen zur Ausschreibung, zu den Unterlagen

| Nr. | Schritt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 02 | Fragen sammeln | Fragen der Anbieter werden gesammelt |
| 03 | Fragen den zuständigen Stellen zur Beantwortung senden |  |
| 04 | Antworten konsolidieren |  |
| 05 | Antworten publizieren, Verfügbar machen |  |
| … |  |  |

# Unterschriften

Die Unterschriftenfelder sind optional und können bei Bedarf verwendet werden. Die Unterzeichnung kann gemäss den Vorgaben der Direktion durch die Projektleitung und/oder den Auftraggeber erfolgen.

| Name | Funktion | Ort & Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Abkürzungen und Glossar

| Abkürzung / Fachwort | Erläuterung |
| --- | --- |
| HERMES | Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 2022 ist ein eCH Standard |