Direktion wählen…

Amt einfügen…

Checklisten Projektleiter

[Projektname einfügen…]

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

## Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

## Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

- Die Checkliste «Projektleiter» ist eine Zusammenfassung aller Checklisten für den Projektleiter gemäss HERMES Bund und ist an die KTZH-Methode angepasst.

- Zudem enthalten die Checklisten auch kantonsspezifische Prüfpunkte.

## Ziel und Zweck des Dokuments

Weiteres Vorgehen

Die Checkliste Weiteres Vorgehen beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Weiteres Vorgehen relevant sind.

Produktkonzept

Die Checkliste Produktkonzept beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Produktkonzept relevant sind

Lösungsarchitektur

Die Checkliste Lösungsarchitektur beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Lösungsarchitektur relevant sind.

ISDS-Konzept

Die Checkliste ISDS-Konzept beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid ISDS-Konzept relevant sind.

Vorabnahme

Die Checkliste Vorabnahme beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Vorabnahme relevant sind.

Abnahme

Die Checkliste Abnahme beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Abnahme relevant sind.

Abnahme Migration

Die Checkliste Abnahme Migration beschreibt Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Abnahme Migration relevant sind.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

## Hinweise zur Anwendung des Dokuments

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Inhaltsverzeichnis

Checklisten Projektleiter	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Ziel und Zweck des Dokuments	1

Hinweise zur Anwendung des Dokuments	2

1	Übersicht Betroffene Meilensteine	4

2	Weiteres Vorgehen	5

3	Produktkonzept	8

4	Lösungsarchitektur	9

5	ISDS-Konzept	11

6	Vorabnahme	12

7	Abnahme	14

8	Abnahme Migration	15

9	Unterschriften	17

# Übersicht Betroffene Meilensteine

In nachfolgender Grafik sind die in diesem Dokument beschriebenen Meilensteine grün umrandet.

# Weiteres Vorgehen

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Studie | Ziele und Rahmenbedingungen mit Auftraggeber und Stakeholdern abgestimmt? | Auswählen | … | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 |  | Bezug der Projektziele zu Strategie und Zielen der Stammorganisation gegeben und dokumentiert? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 |  | Anforderungen umfassend und so detailliert festgelegt, dass die Varianten beurteilt werden können? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 |  | Bewertungskriterien umfassend festgelegt? Berücksichtigen sie die Nachhaltigkeit? Berücksichtigen sie die Risiken? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 |  | Stärken, Schwächen und deren Ursachen analysiert? | Auswählen |  |  |  |
| G-06 |  | Alle relevanten Varianten umfassend analysiert? | Auswählen |  |  |  |
| G-07 |  | Varianten nachvollziehbar bewertet? | Auswählen |  |  |  |
| G-08 |  | Ist der Entscheid über das weitere Umsetzungsvorgehen (klassisch, agil) aufgrund von nachvollziehbaren Kriterien evaluiert worden (z.B. mit Hilfe des agilen Leitfadens) und in der Studie dokumentiert? | Auswählen |  |  |  |
| G-09 |  | Machbarkeit der favorisierten Lösungsvariante organisatorisch, finanziell, wirtschaftlich, technisch und politisch gegeben? | Auswählen |  |  |  |
| G-10 | Rechtsgrundlagenanalyse | Rechtsgrundlagenanalyse mit dem Rechtsdienst oder einer entsprechenden Stelle abgestimmt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt? | Auswählen |  |  |  |
| G-11 | Schutzbedarfsanalyse | Schutzbedarfsanalyse durchgeführt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt? | Auswählen |  |  |  |
| G-12 | Beschaffungsanalyse | Beschaffungsanalyse mit Beschaffungsstelle oder einer entsprechenden Stelle abgestimmt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt? | Auswählen |  |  |  |
| G-13 | Entscheid | Entscheid mit Auftraggeber und Stakeholdern abgestimmt und in Liste Projektentscheide dokumentiert? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | Anmeldung Schutzobjekt Sicherheit (für IT-Projekte) | Ist die Anmeldung Schutzobjekt Sicherheit erfolgt? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Kantonales Regelwerk Informationssicherheit | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| KP-02 | Schutzbedarf Informationsarten (für IT-Projekte) | Wurden die Schutzbedarfsinformationsarten erarbeitet und beim ISDS-Verantwortlichen eingereicht? Liegt das Ergebnis, falls erforderlich, vor? | Auswählen |  |  |  |
| KP-03 | Datenschutz- folgeabschätzung | Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt und Entscheid über eine mögliche Einreichung des Projekts zur Vorabkontrolle beim Datenschutz des Kantons Zürich DSB erfolgt? Weiterführende Kantonale Hilfestellungen: Datenschutz-Folgenabschätzung und Vorabkontrolle ¦ DSB Kanton Zürich | Auswählen |  |  |  |
| KP-05 | Change Management | Kantonale Change Management Aspekte sind berücksichtigt. Bedarfsanalyse und weiterführende Hilfestellungen siehe ZHub Seite Kantonales Change Management | Auswählen |  |  |  |
| KP-06 | SAP KEP 500 (nur für SAP Projekte) | Betrifft die Neuentwicklung oder Änderungsanforderung (Change) das zentrale SAP KEP500 im Bereich Finanzen und Controlling? Wurden die Details mit dem zuständigen FAV der SAP-Applikation geklärt und geprüft, ob ein Buchungskonzept zu erstellen ist? Info: Bei Neuentwicklungen oder Änderungsanforderungen (Changes) für das zentrale SAP KEP500 im Bereich Finanzen und Controlling ist neben der Budgetfreigabe eine fachliche Freigabe durch den zuständigen CAB erforderlich. Für SAP-FI und SAP-CO liegt diese Rolle bei der Finanzverwaltung (KRW). | Auswählen |  |  |  |
| KP-07 | Projekt mit Bezug zu Geodaten oder GIS | Betrifft die Neuentwicklung oder Änderungsanforderung (Change) Geodaten oder das GIS? Dann ist eine Kontaktaufnahme der Fachstelle GIS nötig, um fachliche und technische Fragen zu klären und zu koordinieren. | Auswählen |  |  |  |
| KP-08 | Freigabe OIS/SDI (für IT-Projekte) | (OIS) resp. Steuerung Digitale Verwaltung und IKT (SDI) wurden informiert und Freigabe (inkl. allfälliger Auflagen) liegt vor? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Operative Informatiksteuerung (OIS) | Auswählen |  |  |  |

# Produktkonzept

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Produktkonzept | Konzept des Produkts mit seinen Modellen beschrieben mit z.B. Geschäftsprozessmodell, Funktionsmodell / Servicemodell, Datenarchitektur / Datenmodell? | Auswählen |  | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 |  | Produkt mit seinen Lösungskomponenten beschrieben? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 |  | - Ggfs. Sicherheitsarchitektur beschrieben? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 |  | Anforderungen den Produktkomponenten zugeordnet und Anforderungserfüllung bewertet? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 |  | Produktvarianten beurteilt? | Auswählen |  |  |  |
| G-06 |  | Lösungsarchitektur durch die zuständige Controlling- und Vorgabestelle geprüft und Stellungnahmen eingeholt? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifisch Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | keine |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| KP-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |

# Lösungsarchitektur

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Lösungsarchitektur | Architektur der Lösung mit seinen Modellen beschrieben mit z.B. Geschäftsprozessmodell, Funktionsmodell / Servicemodell, Datenarchitektur / Datenmodell? | Auswählen |  | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 | Lösungsarchitektur | Design der Lösung mit seinen Lösungskomponenten beschrieben? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 | Lösungsarchitektur | Falls relevant, Sicherheitsarchitektur beschrieben? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 | Lösungsarchitektur | Anforderungen den Lösungskomponenten zugeordnet und Anforderungserfüllung bewertet? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 | Lösungsarchitektur | Architekturvarianten beurteilt? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifisch Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | Überprüfung Informationssicherheit | Wenn sich mit Entscheid Änderungen in Bezug auf Informationssicherheit ergeben haben, wurde nochmals Überprüfung durch ISDS-Verantwortliche Stellen gemacht? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Kantonales Regelwerk Informationssicherheit | Auswählen |  | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| KP-02 | Überprüfung Datenschutz | Wenn sich mit Entscheid Änderungen in Bezug auf Datenschutz ergeben haben, wurde nochmals Überprüfung durch Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich gemacht und gibt es zusätzliche Auflagen? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Datenschutz-Folgenabschätzung und Vorabkontrolle ¦ DSB Kanton Zürich | Auswählen |  |  |  |

# ISDS-Konzept

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | ISDS-Konzept | Risikoanalyse und Risikoabdeckung projektspezifisch ausgearbeitet? | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 | ISDS-Konzept | Bedarf bezüglich Notfallkonzept und Bearbeitungsreglement geklärt? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 | ISDS-Konzept | Restrisiken ausgewiesen und durch den Auftraggeber zur Kenntnis genommen? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 | ISDS-Konzept | - Ist eine Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA) durchgeführt worden, falls gemäss Schutzbedarfsanalyse als notwendig betrachtet? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 | ISDS-Konzept | ISDS-Konzept durch die Controlling- und Vorgabestellen geprüft und keine kritischen Befunde vorhanden? | Auswählen |  |  |  |
| G-06 | ISDS-Konzept | Schutzmassnahmen und Restrisiken dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | ISDS-Risikoanalyse | Ergebnis ISDS- Risikoanalyse liegt vor, wurde durch die Controlling- und Vorgabestellen geprüft und kritische Befunde sind bekannt? | Auswählen | …. | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| KP-02 | Vorabkontrolle DSB | Vorabkontrolle durch Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich durchgeführt, Auflagen sind bekannt und im Projekt berücksichtigt? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Datenschutz-Folgenabschätzung und Vorabkontrolle ¦ DSB Kanton Zürich | Auswählen |  |  |  |

# Vorabnahme

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Beschreibungen der Organisation | Organisation gemäss Geschäftsmodell-, Organisations- sowie Prozessbeschreibung (Organisationshandbuch) umgesetzt und bereit für Aktivierung? | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 | Einführungsmassnahmen | Einführungsmassnahmen realisiert und bereit für Durchführung? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 | Schnittstellen | Schnittstellen realisiert sowie Integrations- und Installationsanleitung vorliegend und bereit für System/Schnittstellenaktivierung? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 | Produkt/Lösung | Produkt/Lösung entwickelt und angepasst und Anwendungshandbuch vorhanden? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 | Betrieb | Betriebsinfrastruktur und die Betriebsorganisation realisiert sowie Betriebshandbuch vorliegend und bereit für Betriebsaktivierung? | Auswählen |  |  |  |
| G-06 | Migration | Migrationsverfahren realisiert und bereit für Migrationsdurchführung? | Auswählen |  |  |  |
| G-07 | IT-Grundschutz | IT-Grundschutz-Massnahmen realisiert und bereit für IT-Grundschutz Überführung? | Auswählen |  |  |  |
| G-08 | ISDS-Konzept | ISDS-Massnahmen realisiert und bereit für ISDS-Konzept Überführung? | Auswählen |  |  |  |
| G-09 | Testprotokoll | Keine abnahmeverhindernde Testergebnisse vorhanden? | Auswählen |  |  |  |
| G-10 | Abnahmeprotokoll | Mängel ausgewiesen? | Auswählen |  |  |  |
| G-11 |  | Massnahmen mit Terminen und Verantwortlichkeit für die Mängelbehebung festgelegt? | Auswählen |  |  |  |
| G-12 |  | Verantwortliche für die Nutzung des Systems / Produkts in Tests und Abnahme einbezogen? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | Überprüfung Informationssicherheit | Wenn sich mit Entscheid Änderungen in Bezug auf Informationssicherheit ergeben haben, wurde nochmals Überprüfung durch ISDS-Verantwortliche Stellen gemacht? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Kantonales Regelwerk Informationssicherheit | Auswählen |  | Peter Muster | tt.mm.jjj |
| KP-02 | Überprüfung Datenschutz | Wenn sich mit Entscheid Änderungen in Bezug auf Datenschutz ergeben haben, wurde nochmals Überprüfung durch Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich gemacht und gibt es zusätzliche Auflagen? Weiterführende kantonale Hilfestellungen: Datenschutz-Folgenabschätzung und Vorabkontrolle ¦ DSB Kanton Zürich | Auswählen |  |  |  |

# Abnahme

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Organisation aktiviert | Wurde die Organisation aktiviert (wird gem. dieser gearbeitet)? | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 | Einführungsmassnahmen durchgeführt | Wurden die Einführungsmassnahmen erfolgreich durchgeführt? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 | Produkt aktiviert | Wurde das Produkt aktiviert (wird es genutzt)? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 | System aktiviert | Wurde das System aktiviert (wird des genutzt)? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 | Abnahmeprotokoll | Mängel mit den Mängelklassen ausgewiesen? | Auswählen |  |  |  |
| G-06 | Abnahmeprotokoll | Massnahmen mit Terminen und Verantwortlichkeit für die Mängelbehebung festgelegt? | Auswählen |  |  |  |
| G-07 | Abnahmeprotokoll | Verantwortliche für die Nutzung des Systems / Produkts in Tests und Abnahme einbezogen? | Auswählen |  |  |  |
| G-08 | Organisation aktiviert | Wurde die Organisation aktiviert (wird gem. dieser gearbeitet)? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | keine |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| KP-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |

# Abnahme Migration

| Nr. | Prüfpunkt | Kriterium | Bewertung | Erläuterung | Verantwortlich | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | Testprotokoll | Keine abnahmeverhindernden Testergebnisse vorhanden? | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| G-02 | Abnahmeprotokoll | Mängel ausgewiesen? | Auswählen |  |  |  |
| G-03 | Abnahmeprotokoll | Massnahmen mit Terminen und Verantwortlichkeit für die Mängelbehebung festgelegt? | Auswählen |  |  |  |
| G-04 | Abnahmeprotokoll | - Verantwortliche für die Nutzung des Systems / Produkts in Tests und Abnahme einbezogen? | Auswählen |  |  |  |
| G-05 | Abnahmeprotokoll | Stellungnahmen von den zuständigen Stellen vorliegend? | Auswählen |  |  |  |
| G-06 | Bei positivem Entscheid | Formeller Entscheid Abnahme Migration getroffen? | Auswählen |  |  |  |
| G-07 | Bei positivem Entscheid | Migration formal abgeschlossen und nachvollziehbar protokolliert? | Auswählen |  |  |  |
| G-08 | Bei positivem Entscheid | System freigegeben? | Auswählen |  |  |  |
| Projektspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| P-01 |  |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| P-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |
| Kantonsspezifische Prüfpunkte |  |  |  |  |  |  |
| KP-01 | keine |  | Auswählen | …… | Peter Muster | tt.mm.jjjj |
| KP-02 |  |  | Auswählen |  |  |  |

# Unterschriften

Die Unterschriftenfelder sind optional und können bei Bedarf verwendet werden. Die Unterzeichnung kann gemäss den Vorgaben der Direktion durch den Projektleiter erfolgen.

Unterschrift Checkliste Weiteres Vorgehen

| Name | Funktion | Ort und Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Max Muster | Projektleiter | Zürich, tt.mm.jjjj |  |

Unterschrift Checkliste Lösungsarchitektur

| Name | Funktion | Ort und Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Max Muster | Projektleiter | Zürich, tt.mm.jjjj |  |

Unterschrift Checkliste ISDS-Konzept

| Name | Funktion | Ort und Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Max Muster | Projektleiter | Zürich, tt.mm.jjjj |  |

Unterschrift Checkliste Vorabnahme

| Name | Funktion | Ort und Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Max Muster | Projektleiter | Zürich, tt.mm.jjjj |  |