Einführungskonzept

[Projektname einfügen…]

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

Allgemeine Einbindung des Change Managements KTZH:

- Kapitel 2: Unter «Betroffenheitsanalyse» die Bezeichnungen der Spalten in der Tabelle angepasst: «Stakeholder» wurde in «Betroffene Gruppen / Stakeholder / Betroffener Aspekt» und «Intensität» in «Einbindung» umbenannt.

- Kapitel 4: Integration des Change Managements KTZH.

- Kapitel 6: Unter «Einführungsorganisation» die Tabelle um die Spalte «Kontaktadresse» ergänzt.

- Kapitel 8 (neu): Evaluation der Einführungsmassnahmen.

Ziel und Zweck des Dokuments

Das Einführungskonzept beschreibt die Massnahmen für die Lösungseinführung und die Einführungsorganisation. Dazu gehören u.a. die Massnahmen des Organisations-Change-Managements zur Unterstützung des Übergangs zum neuen Zustand, das Ausbildungskonzept, die Planung der Abnahmen samt Abnahmekriterien sowie die Freigabekriterien der Betriebsaufnahme.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

Hinweise zur Anwendung des Dokuments

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Die Vorlage ist barrierefrei aufbereitet.

Inhaltsverzeichnis

Einführungskonzept	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Ziel und Zweck des Dokuments	1

Hinweise zur Anwendung des Dokuments	1

1	Ausgangslage	3

2	Betroffenheitsanalyse	3

3	Einführungsvorgehen	4

4	Einführungsmassnahmen	4

4.1	Organisations-Transition /-Changemanagement	4

4.2	Notfallmassnahmen und Notfallorganisation	6

5	Ausbildungskonzept	6

5.1	Anforderungen	6

5.2	Ausbildungsvorgehen	6

5.3	Ausbildungsunterlagen	7

5.4	Ausbildungsinfrastruktur	7

6	Einführungsorganisation	7

7	Einführungsplanung	7

8	Evaluation der Einführungsmassnahmen	8

9	Planung der Vorabnahme und der Abnahme	8

9.1	Abnahmekriterien	8

Abkürzungen und Glossar	10

# Ausgangslage

Text…

Beschreibung der Ausgangslage für das Einführungskonzept, Hinweis auf die Studie und auf die gewählte Lösung.

# Betroffenheitsanalyse

Analyse der Auswirkungen von Veränderung auf die Organisation, bzw. auf die betroffenen Gruppen (Stakeholder)

Für jeden identifizierte Gruppe (Stakeholder) wird ermittelt, wie sie vom Projekt resp. von der Veränderung betroffen sind.:

die Einstellung und Interessen der Stakeholder

die Art und Weise der Betroffenheit

  - Prozesse und Technologien: Veränderungen in der Art und Weise, wie Aufgaben und Aktivitäten ausgeführt werden/ Einführung oder Änderung von technischen Hilfsmitteln, Softwareanwendungen oder Plattformen

  - Organisationsstruktur, Rollen und Zuständigkeiten: Änderungen im Aufbau der Organisation, einschliesslich Hierarchieebenen, Abteilungsgrenzen und Berichtswege/ Änderungen in der Aufgabenverteilung, den Verantwortlichkeiten oder den Erwartungen an einzelne Rollen innerhalb der Organisation

  - Mindset und Arbeitsweise: Wandel in den Überzeugungen, Werten und der grund-sätzlichen Einstellung, die die Art und Weise beeinflussen, wie Arbeit wahrgenommen und angegangen wird/ Anpassungen in der Art und Weise, wie Individuen oder Gruppen interagieren, kommunizieren und zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen

  - Vergütung und Anreizsysteme: Anpassungen in den Systemen, die verwendet werden, um Mitarbeiterleistung zu bewerten, zu belohnen und zu motivieren

Arbeitsort: Betroffene wechseln den geografischen Arbeitsort, die Arbeitsumgebung oder das Arbeitsplatzkonzept verändern sich

der Grad, bzw. die Intensität der Betroffenheit

Stellung und Macht des Stakeholders im Projekt, bzw. in Rahmen der eingeführten An-wendung

| Nr. | Betroffene Gruppe / Stakeholder Betroffener Aspekt | Einstellung und Interessen | Betroffenheit | Einbindung | Stellung und Macht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |
| 01 | Leser (Nutzer) Das neue Format der Zeitschrift ist A4 (kleiner als bis jetzt) | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |
| 02 | Redakteure (Anwender) Seitenaufteilung verändert sich | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |
| 03 | Administratoren | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |
| 04 | … |  |  |  |  |

# Einführungsvorgehen

Text…

Beschreibung des Vorgehens

- Einführungsstrategie, z.B. Stichtag oder stufenweise (gebietsweise, Funktionale Staffelung, Benutzergruppen etc.)

- Beschreibung der Übergangsphase und der Übergangsregelung

# Einführungsmassnahmen

## Organisations-Transition /-Changemanagement

Die Ergebnisse der Stakeholder- und Betroffenheitsanalyse dienen dazu, die Change Management-Massnahmen festzulegen. Die Change Management-Massnahmen umfassen Planungen im Bereich Engagement, Kommunikation und Befähigung. Damit wird sichergestellt, dass die Überführung vom Status quo in die künftige Situation gelingt, in dem die betroffenen Gruppen in der Veränderung bedarfsgerecht unterstützt werden.

Massnahmen zur Überführung vom alten in den neuen Zustand der Organisation

| Nr. | Massnahme | Beschreibung | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 | Kapazität bereitstellen | 2 Stellen von Abteilung A nach B transferieren | HR |

Zuständigkeit (Engagement) Massnahmen zur Überführung vom alten in den neuen Zustand

Die Zuständigkeitsplanung (Engagement-Planung) soll dabei helfen, die relevanten Rollen in der Veränderung einzubeziehen und zu unterstützen, so dass sie die betroffenen Gruppen/Stakeholder bedarfsgerecht begleiten können. Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse dienen hier als nützliche Grundlage.

Im Gegensatz zu Kommunikations- und Befähigungsmassnahmen, die direkt die betroffenen Gruppen adressieren, müssen bei Engagement-Massnahmen Personen selbst aktiv werden (Zielgruppe des Engagements), um die Veränderung zu begleiten.

Fragestellung: Wer muss innerhalb und ausserhalb der Projektorganisation aktiv werden, damit die Veränderung gelingt? Wie werden diese Personen aktiviert resp. aktiv?

| Nr. | Zielgruppe des Engagements | Engagement Ziel | Engagement Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Generalsekretär/innen | … unterstützen die Veränderung in ihrer Organisationseinheit, in dem sie an Mitarbeitende kommunizieren, als Vorbild agieren | Hans Meier Information an der GSK, Einbindung in Kampagne |
| 02 | Führungskräfte | …sind bereits vor ihren Mitarbeitenden über die Veränderung orientiert und können ihren Mitarbeitenden so Unterstützung bieten | Informationsanlass für Führungskräfte |

Massnahmen zur Befähigung- / Unterstützung in der Umstellung

Die Befähigungs- und Unterstützungsplanung soll dabei helfen, den betroffenen Gruppen das nötige Wissen und Können zu vermitteln sowie die notwendigen Hilfsmittel, um die Veränderung erfolgreich bewältigen zu können. Im Bereich Befähigung können die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse als nützliche Grundlage dienen.

| Nr. | Massnahme / Zielgruppe | Beschreibung | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Toolschulung / Verwaltungsmitarbeitende | Erklär-Videos zu den wichtigsten Funktionalitäten | Hans Meier |
| 02 | Toolschulung / Trainer | Praxisschulungen vor Ort | Hans Meier |

Informations- und Kommunikationskonzept

Die Informations- und Kommunikationsplanung soll dabei helfen, den betroffenen Gruppen das Warum, Wann, Wer und Wie zu vermitteln und so ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung zu schaffen und die Motivation zu stärken, daran teilzuhaben. Die Ergebnisse der Betroffenheits-analyse dienen hier als nützliche Grundlage. Eine detaillierter Kommunikationsplan (siehe Projektmanagementplan) kann an dieser Stelle verlinkt werden.

| Nr. | Zielgruppe | Informations- und Kommunikationsziel Massnahme | Zuständig |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Leser (Nutzer) | Ankündigung vom neuen Layout Vorschau in der Dezemberausgabe; Plakatwerbung schalten | Hans Meier |  |
| 02 |  |  |  |  |

Übergangsregelungen vom bestehenden in den neuen Zustand

| Nr. | Massnahme | Beschreibung | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 01 | Redundante Datenerfassung | Während 2 Wochen sind Daten sowohl im alten wie auch im neuen System zu erfassen | PL |

## Notfallmassnahmen und Notfallorganisation

Massnahmen und Organisation für den Krisenfall während der Phase Einführung

| Nr. | Massnahme | Beschreibung | Zuständig | Kontaktdaten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | … |  |  |  |
| 01 | Fallback Szenario | Szenario für die Rückkehr auf das bisherige System ausarbeiten | Betrieb | Betrieb |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |

# Ausbildungskonzept

## Anforderungen

Was ist der Inhalt der Ausbildung aufgrund der Anforderungen an die benötigten Skills der Betroffenen zur Anwendung der Lösung? Was müssen Anwender wissen und können?

| Nr. | Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |
| 02 | Neues UI beherrschen | 2-tägige Anwenderschulung auf dem neuen UI |

## Ausbildungsvorgehen

Wie soll ausgebildet werden (online, Präsenzschulung, etc.)? Braucht es externe Trainer? Drehbuch für die Ausbildung

| Nr. | Ausbildungsvorgehen | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 01 | Präsenzschulung |  |
| 02 | externe Trainer |  |

## Ausbildungsunterlagen

Gibt es Unterlagen, wie sehen diese aus, wer erstellt diese?

| Nr. | Ausbildungsunterlagen | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 01 | Anwenderhandbuch |  |
| 02 | Online Handbuch | Im Intranet abrufbar |

## Ausbildungsinfrastruktur

Welche Ausbildungsinfrastruktur (Schulungsraum, online Tool, externe Location, etc.) wird benötigt? Beschaffung oder Reservierung

| Nr. | Ausbildungsinfrastruktur | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | … |  |
| 01 | Schulungsräume | 2 vollausgestattete Räume im Ausbildungszentrum für 2 Wochen exklusiv reservieren |
| 02 |  |  |

# Einführungsorganisation

Unterstützende Rollen für die Einführung (z.B. Einführungsverantwortliche, Superuser)

| Nr. | Organisation | Rolle | Name | Kontaktadresse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 01 | IT-Betrieb | Einführungsverantwortlicher | Hans Müller | hans.mueller@abc.com |
| 02 | Fachabteilung | Superuser | Bea Klein | bea.klein@abc.com |
| 03 | Externer Anbieter | Floor Walker | tbd |  |

# Einführungsplanung

- Text…

Grobplanung mit Meilensteinen

Detailplanung

Hinweis auf Arbeitsaufträge

Grobplanung

| Von | Bis (Meilenstein) | Etappe | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| tt.mm.jjjj | … |  |  |
| tt.mm.jjjj | tt.mm.jjj | Vorbereitung | Kommunikations-, Ausbildungskonzept erstellen |
| tt.mm.jjjj |  | Umsetzung |  |
| tt.mm.jjjj |  | Monitoring |  |
| tt.mm.jjjj |  |  |  |

Feinplanung

| Datum | Etappe | Massnahme | Beschreibung | Zuständig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tt.mm.jjjj | … |  |  |  |
| tt.mm.jjjj | Vorbereitung | Ausbildungskonzept erstellen | Ausbildungskonzept erstellen gem. Vorgaben Stammorg. | Bea Klein (Arbeitsauftrag: A023) |
| tt.mm.jjjj | Vorbereitung | Kommunikation planen |  |  |
| tt.mm.jjjj | Vorbereitung | Abschluss | Abschluss der Vorbereitungsetappe |  |
| tt.mm.jjjj |  |  |  |  |

# Evaluation der Einführungsmassnahmen

Die Erfolgsmessung macht erkennbar, wie erfolgreich die Einführungsmassnahmen umgesetzt wurden und ob diese Wirkung zeigen. Die Ergebnisse der Evaluation können Lücken oder Hindernisse aufzeigen, für die es weiterführende Massnahmen und Empfehlungen an den Betrieb zu definieren gilt.

| Erfolgskriterium | Evaluationsmethode | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Change Management-Massnahmen: Wurden die Change Management-Massnahmen im geplanten Umfang und Qualität umgesetzt? | Status der Engagement-/ Kommunikations- und Befähigungsplanungen | Meilenstein Vorabnahme |

# Planung der Vorabnahme und der Abnahme

## Abnahmekriterien

Aufzählung relevanter Kriterien aus den Anforderungskatalogen der Lösungs- und Organisationsanforderungen

Hinweis auf Anforderungen

Hinweis auf Testfallbeschreibungen im Testkonzept

| Nr. | Kriterium | Anforderung | Testfallbeschreibungen im Testkonzept |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | … |  |  |
| 01 | Seitenaufbau <3sec | Performantes System | T16: Aufruf vordefinierter Seiten |
| … |  |  |  |

Abkürzungen und Glossar

| Abkürzung / Fachwort | Erläuterung |
| --- | --- |
| HERMES | Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 2022 ist ein eCH Standard |