Projektstatusbericht

[Projektname einfügen…]

Auftraggeber/in

Auftraggeber/in einfügen…

Projektleiter/in

Projektleiter/in einfügen…

Status

in Arbeit

Klassifizierung

Intern

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor/in |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum… | 0.1 | Erste Version | Vorname Name… |

Hinweise zum HERMES-Dokument

Kantonsspezifisches HERMES Dokument (Inhalt angepasst) mit folgenden Änderungen:

- Kapitel 1: Unter «Gesamtstatus im Überblick» die Tabelle um die Spalte «Tendenz» erweitert.

- Kapitel 3.1: Unter «Kosten» die Tabelle um die Spalte «Jahr» sowie die Angabe «inkl. oder exkl. MwSt.» erweitert. Die Spalten «Bis Ende Jahr Plan», «Prognose» und «Differenz» wurden entfernt.

- Kapitel 3.2: Unter «Personalaufwand» die Tabelle «Aufwand (Personentage)» analog zum Projektinitialisierungs- und Durchführungsauftrag in «Personalaufwand» umbenannt und um die Spalte «Jahr» erweitert. Die Spalten «Bis Ende Jahr Plan», «Prognose» und «Differenz» wurden entfernt.

- Kapitel 4: «Probleme und Massnahmen» wurde entfernt.

Ziel und Zweck des Dokuments

Der Projektstatusbericht dient zur periodischen Berichterstattung über den Projektstand, den Projektfortschritt und die Prognosen zum weiteren Projektverlauf. Die Art und Weise der Berichterstattung ist im Projektmanagementplan geregelt. Vorgaben der Stammorganisation bezüglich Inhalts und Frequenz des Reportings werden durch das Projekt berücksichtigt.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

Hinweise zur Anwendung des Dokuments

Infotext ersichtlich über das ein- bzw. ausblenden der (¶) Absatzmarke.

Kursiver, grüner oder schwarzer Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Inhaltsverzeichnis

Projektstatusbericht	1

Änderungsverzeichnis	1

Hinweise zum HERMES-Dokument	1

Ziel und Zweck des Dokuments	1

Hinweise zur Anwendung des Dokuments	1

1	Übersicht Projektstand	4

2	Prognose der Zielerreichung (agil: Burn-Down-Diagramm)	5

3	Soll/Ist-Vergleich und Prognosen	6

3.1	Kosten	6

3.2	Personalaufwand	7

3.3	Erreichte Meilensteine in der vergangenen Berichtsperiode	7

3.4	Geplante Meilensteine in der nächsten Berichtsperiode	8

3.5	Ergebnisse	9

4	Risiken	10

5	Wesentliche Aktivitäten in der nächsten Berichtsperiode	11

Abkürzungen und Glossar	12

# Übersicht Projektstand

Gesamtstatus im Überblick

Mit nachfolgendem Ampelsystem gibt Projektleitung eine Übersicht über die Einschätzung des Projektes.

Die Spalte Status zeigt den aktuellen Stand, die Spalte Tendenz die voraussichtliche Entwicklung.

Grün = 	Alles läuft seines Erachtens korrekt ab; weder Probleme noch Massnahmen.

Gelb = 	Projekterfolg könnte gefährdet werden, ist es aber noch nicht; Mit Risiko und Massnahme entgegenwirken.

Rot = 	Projekt hat sich in diesem Bereich so verändert, dass eine starke Gefährdung des Projekterfolges vorliegt. In der Regel erfordert dies einen Entscheid des Auftraggebers mit dem Projektausschuss.

| Bereich | Status | Tendenz | Erläuterung wenn nicht grün | Bereich/ Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbeurteilung | grün | → |  |  |
| Termine | grün | → |  |  |
| Kosten | gelb | ↘ | Lizenzkosten teurer als geplant | Anbietergespräch |
| Personalaufwand | rot | ↗ |  |  |
| Ergebnisse | grün | → |  |  |
| Projektziele | grün | → |  |  |
| Projektrisiken | gelb | ↘ | Details vergl. Kap. Risiken |  |
| Einhaltung Governance | grün | → |  | vgl. Checklisten |

Legende: 	Grün: Projekt auf Kurs,

Gelb: Projekterfolg gefährdet, kann aber durch die Projektorganisation gelöst werden			Rot: Projekterfolg stark gefährdet, muss in die Stammorganisation eskaliert werden

↗	Verbesserung

→	stabil

↘	Verschlechterung

Gesamtbeurteilung / Fazit

Text…

# Prognose der Zielerreichung (agil: Burn-Down-Diagramm)

Lösungsziele

Text…

Zu den Lösungszielen aus dem Durchführungsauftrag (inkl. allfälligen nachträglichen Anpassungen über den Änderungsprozess) jeweils eine Prognose zur Zielerreichung abgeben. Entsprechende Spalten kopieren und Prognose eintragen.

| Nr. | Kategorie | Zielformulierung | Messgrösse | Gewichtung* | Prognose** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ-01 | … | … | … | - |  |
| LZ-01 | Marktpositionierung | Reduktion der Prozessdurchlaufzeit ab Bestelleingang bis Auslieferung | Von heute 4 Tagen auf 3 Tage reduziert; ab einem Monat nach Betriebsaufnahme | - | 100% |
| LZ-02 | UX Ziel | Effizient bedienbare Prozessschritte | Kernfunktion muss in 3 Prozessschritten durchgeführt werden können | - | 50% |
| LZ-03 | AX Ziel | Einhaltung geltende WCAG Anforderung | Prüfung durch eine AX Fachperson | - | 80% |
|  |  |  | … | - |  |

* Gewichtung: Muss, Soll, Kann

** Prognose: Prognose der Zielerreichung in Prozent

Vorgehensziele

Text…

Zu den Projektvorgehenszielen aus dem Durchführungsauftrag (inkl. allfälligen nachträglichen Anpassungen über den Änderungsprozess) jeweils eine Prognose zur Zielerreichung abgeben. Entsprechende Spalten kopieren und Prognose eintragen.

| Nr. | Kategorie | Zielformulierung | Messgrösse | Gewichtung* | Prognose** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZ-01 | … | … | … | - |  |
| VZ-01 | Nachhaltigkeit | Für die Eventorganisation und Durchführung soll weniger Papier gebraucht werden. | Das gebrauchte Papier soll um 20% reduziert werden. | - | 100% |
|  |  |  |  | - |  |

* Gewichtung: Muss, Soll, Kann

** Prognose: Prognose der Zielerreichung in Prozent

Notwendige Folgemassnahmen, falls Ziele nicht erreicht wurden, sind im Kapitel Probleme und Massnahmen zu erfassen.

Burn-Down-Diagramm (agil)

Wie viele Ressourcen wurden bis anhin gebraucht, welcher Aufwand ist noch zu leisten?

Burn Down Diagramm aus dem letzten Projektstatusbericht oder Releasebericht (je nachdem, welcher Bericht aktueller ist) kopieren und anpassen.

Für die erstmalige Erstellung kann nachfolgendes Excel Diagramm verwendet werden.

Mit Microsoft Excel öffnen und anpassen (Excel Diagramm anklicken – rechte Maustaste – Arbeitsblatt-Objekt – Öffnen; Eigene Werte eingeben: In Excel auf den Tab DATEN klicken)

# Soll/Ist-Vergleich und Prognosen

## Kosten

- Die Erfassung kann inkl. oder exkl. MwSt. erfolgen. Die gewählte Variante ist entsprechend

- auszuweisen.

- Die Kosten sind für die Budgetierung pro Jahr auszuweisen.

Die Kosten für die Projektführung sind gemäss den Vorgaben der Stammorganisation auszuweisen.

Basierend auf dem Kapitel «Kostenplan/ genehmigtes Budget» im Projektmanagementplan.

| Jahr | Phase | Ist (inkl. oder exkl. MwSt.) | Phase/Projekt gesamt Plan (inkl. oder exkl. MwSt.) | Prog. | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jjjj | Initialisierung | 28'000 exkl. MwSt. | 30'000 exkl. MwSt. |  | -2’000 |
| jjjj | Konzept | 35'000 exkl. MwSt. | 65'000 exkl. MwSt. | 80’000 | +15’000 |
| jjjj | Realisierung |  | 70'000 exkl. MwSt. |  |  |
| jjjj | Einführung |  | 60'000 exkl. MwSt. |  |  |
|  | Umsetzung |  |  |  |  |
|  | Abschluss |  |  |  |  |
| Total |  | 63'000 exkl. MwSt. | 225'000 exkl. MwSt. | 80’000 | +13’000 |

Legende: 	Ist = Total der aufgelaufenen Kosten

Plan = Total der geplanten Kosten

Progn. = Total der prognostizierten Kosten

Diff. = Differenz zwischen Plan und Prognose, oder zwischen Plan und Ist (wenn Phase fertig)

## Personalaufwand

Hier werden phasenspezifische Aufwände in Personentagen von Projektmitarbeitenden, sofern diese im Projekt erhoben werden (i.d.R. Tagesansatz / Anz. Stunden), pro Phase aufgeführt.

Basierend auf den Kapiteln «Ressourcenplan» und «Beschaffungsplan» im Projektmanagementplan.

Plan = geplante und abgenommene Schätzung der Aufwände zum Beginn der Phase

IST per Berichtzeitpunkt = Aufgelaufene Aufwände zum Zeitpunkt, in welchem der Projektstatusbericht erstellt wird.

Differenz = Zum Zeitpunkt, in welchem Projektstatusbericht erstellt wird, bereits bekannte Abweichungen in Bezug auf bereits angefallene Aufwände

Prognose = Schätzung, wie hoch die gesamten Aufwände pro Phase sein werden (bereits angefallene-, +/- Abweichende-, noch anstehende Aufwände)

| Jahr | Phase | Ist | Phase/Projekt gesamt Plan | Prog. | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jjjj | Initialisierung | 22 | 23 | - | -1 |
| jjjj | Konzept | 25 | 55 | 67 | +12 |
| jjjj | Realisierung |  | 70 |  |  |
| jjjj | Einführung |  |  |  |  |
|  | Umsetzung |  |  |  |  |
|  | Abschluss |  |  |  |  |
| Total |  | 47 | 148 |  |  |

Legende: 	Ist = Total der aufgelaufenen Personentage
	Plan = Total der geplanten Personentage
	Prognose. = Total der prognostizierten Personentage
	Differenz zwischen Plan und Prognose, oder zwischen Plan und Ist (wenn Phase fertig)

## Erreichte Meilensteine in der vergangenen Berichtsperiode

Hier werden alle in der aktuellen Phase definierten Meilensteine mit Plandatum erfasst.

Plandatum bedeutet = abgenommene Planung zum Beginn der Phase

Zum Zeitpunkt, in welchem der Projektstatusbericht erstellt wird, macht die Projektleitung eine Schätzung (Prognose), wie lange es aus ihrer Sicht dauern wird, bis der Meilenstein effektiv erreicht werden kann. Wenn der Meilenstein erreicht wurde, trägt die Projektleitung das IST-Datum ein.

| Meilensteine | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| Meilenstein weiteres Vorgehen | tt.mm.jjjj | tt.mm.jjjj | tt.mm.jjjj |
| … |  |  |  |

Legende: 	Plan = Termin geplant

Prognose = prognostizierter Termin

Ist = Datum effektiv erreicht

## Geplante Meilensteine in der nächsten Berichtsperiode

| Meilensteine | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| Meilenstein Durchführungsfreigabe | tt.mm.jjjj | tt.mm.jjjj | tt.mm.jjjj |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Legende: 	Plan = Termin geplant

Prognose = prognostizierter Termin

Ist = Datum effektiv erreicht

## Ergebnisse

Hier werden die in der aktuellen Phase anfallenden Ergebnisse (Dokumente und Zustände gemäss HERMES) aufgeführt.

Plan = geplantes Datum der Fertigstellung zum Beginn der Phase.

IST per Berichtszeitpunkt = Zum Zeitpunkt, in welchem der Projektstatusbericht erstellt wird, macht die Projektleitung eine Schätzung, wie % des Ergebnisses bereits erstellt sind.

Prognose = Schätzung, bis wann das komplette Ergebnis vorliegen wird.

| Ergebnis | Plan | Prognose | Ist |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| Studie | tt.mm.jjjj |  | tt.mm.jjjj |
| Durchführungsauftrag |  |  |  |
| Lösungsarchitektur |  |  |  |
| Phasenbericht |  |  |  |

Legende: 	Plan = Termin geplant

Prognose = prognostizierter Termin

Ist = Datum effektiv erreicht

# Risiken

Auflistung der offenen Top Risiken im Projekt.

Hier werden die aktuellen Risiken zum Zeitpunkt, in welchem der Projektstatusbericht erstellt wird, aufgeführt.

Falls mit dem Projektfortschritt weitere Risiken erkannt wurden, werden diese zusätzlich aufgeführt. Natürlich können auch Risiken wegfallen. Diese werden nach Erledigung nicht mehr aufgeführt.

Zu jedem Risiko wird eine Massnahme definiert, welche ergriffen werden soll, um zu erreichen, dass das Risiko möglichst gar nicht eintritt. Jede Massnahme wird einer verantwortlichen Person zugeteilt.

Die Anzahl der aufgeführten Top Risiken wird in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei agiler Umsetzung sind ebenfalls die Risiken aus dem letzten Releasebericht zu beachten, falls dieser aktueller ist als der letzte Projektstatusbericht.

| Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahmen | Verantw. | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | IT-System nicht genügend performant | 2 | 3 | 6 | Performance-Tests | PL | tt.mm.jjjj |
| R3 | Fachspezialist für Phase Konzept nicht verfügbar | 2 | 2 | 4 | Vereinbarung mit Stammorganisation | PL |  |

Legende: 	EW = Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch;

AG = Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross;

RZ = Risikozahl: RZ = EW x AG

Vergleiche Beschreibung im Projektmanagementplan Anhang.

# Wesentliche Aktivitäten in der nächsten Berichtsperiode

| Termin | Beschreibung |
| --- | --- |
| tt.mm.jjjj |  |

Abkürzungen und Glossar

| Abkürzung / Fachwort | Erläuterung |
| --- | --- |
| HERMES | Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 2022 ist ein eCH Standard |